## Slide 1
Matriz de riesgos
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación
Problemas con los usuarios al llenar los campos del registro de usuario correctamente | Baja | Alto | Diseñar métodos para validar si los datos que se ingresan en el formulario son correctos
Error al guardar la informacion necesaria para registrar al usuario | Baja | Alto | Implementar métodos para detectar errores de envio de informacion a la base de datos e informar sobre el error para ser revisado
Errores al guardar las reservas creadas | Media | Alto | Pruebas para validar desempeño, implementar avisos de error.
Problemas al guardar las calificaciones de los usuarios sobre los restaurantes y hoteles | Media | Medio | Además de la calificación diseñar comentarios para que la gente se pueda guiar sobre la calidad del negocio
Problemas con la validación de credenciales al iniciar secion | Media | Alto | En caso de un error asi recomendar comunicarse con el soporte técnico para inspeccionar el problema y buscar una solución (tambien comprobar que si esta registrado)