## Slide 1
Matriz de riesgos
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación
Retrasos en la entrega de prototipos | Media | Alto | Definir cronograma detallado de diseño y asignar responsables
Dificultas para recolectar informacion confiable de hoteles, restaurantes y lugares turísticos | Alta | Medio | Establecer alianzas tempranas con la alcaldía y operadores turísticos para obtener informacion confiable
Errores al guardar las reservas creadas | Media | Alto | Pruebas para validar desempeño, implementar avisos de error.
Desacuerdos entre stakeholders (alcaldía, hoteles, guías turísticos) sobre la informacion mostrada | Baja | Medio | Definir objetivos de selección y validación, mantener comunicación constante.
Incumplimiento por parte de los guías turísticos | Media | Alto | Contratar turistas calificados con historial y experiencia laboral.